PROJECT PLAN

1. CẤU TRÚC PHÂN RÃ CÔNG VIỆC (WBS)

Dự án: Phần mềm quản lý thu phí chung cư Blue Moon

1. Module Quản lý thu phí

1.1. Chức năng tạo khoản thu (phí dịch vụ, phí đóng góp...).

1.2. Chức năng thu phí (ghi nhận hộ dân nộp tiền).

1.3. Chức năng thống kê các khoản đóng góp.

2. Module Quản lý người dùng

2.1. Đăng ký tài khoản.

2.2. Đăng nhập/Đăng xuất.

2.3. Phân quyền (Tổ trưởng, Kế toán...).

3. Module Quản lý hộ gia đình

3.1. Quản lý thông tin chủ hộ.

3.2. Quản lý nhân khẩu (thêm, bớt, tạm trú, tạm vắng).

4. Các công việc khác

4.1. Quản lý dự án (họp, báo cáo).

4.2. Kiểm thử và sửa lỗi.

4.3. Viết tài liệu và bàn giao.

2. LỊCH TRÌNH DỰ ÁN (SCHEDULE)

| STT | Tên công việc/ Giai đoạn | Thời gian dự kiến | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo dự án | 1 tuần | 14/10/2025 | 20/10/2025 | PM |
| 1.1 | Lập project charter |  |  |  |  |
| 1.2 | Lập kế hoạch chi tiết |  |  |  |  |
| 2 | Phân tích yêu cầu (SRS) | 2 tuần | 21/10/2025 | 3/11/2025 | Cả nhóm |
| 2.1 | Khảo sát nghiệp vụ |  |  |  |  |
| 2.2 | Viết đặc tả Use Case |  |  |  |  |
| 3 | Thiết kế hệ thống | 3 tuần | 4/11/2025 | 24/11/2025 | Cả nhóm |
| 3.1 | Thiết kế Database (ERD) |  |  |  |  |
| 3.2 | Thiết kế giao diện (UI) |  |  |  |  |
| 4 | Lập trình (Coding) | 4 tuần | 25/11/2025 | 22/12/2025 | Cả nhóm |
| 4.1 | Code module thu phí |  |  |  |  |
| 4.2 | Code module hộ gia đình |  |  |  |  |
| 5 | Kiểm thử (Testing) | 2 tuần | 23/12/2025 | 5/1/2025 | Cả nhóm |
| 6 | Bàn giao và đóng dự án | 1 tuần | 6/1/2025 | 12/01/2025 | PM |