| STT | Mô tả Rủi ro | Loại Rủi ro | Xác suất (L) (1-3) | Tác động (I) (1-3) | Mức độ Rủi ro (L x I) | Hành động Ngăn ngừa / Giảm nhẹ (Mitigation Plan) | Người theo dõi (Owner) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Các bên liên quan thay đổi hoặc bổ sung yêu cầu mới sau khi dự án bắt đầu. | Phạm vi/Yêu cầu | 2 (Vừa) | 2 (Vừa) | 4 (Mức 3) | Xây dựng quy trình Xử lý Thay đổi (Change Request) chính thức, yêu cầu ký duyệt cho mọi thay đổi lớn. | Quản lý Dự án (PM) |
| 2 | Lỗi tích hợp giữa công nghệ Desktop (JavaFX) và CSDL (MySQL). | Kỹ thuật | 1 (Thấp) | 2 (Vừa) | 2 (Mức 2) | Xây dựng các Proof of Concept (PoC) sớm cho kết nối và truy vấn dữ liệu phức tạp. | Trưởng nhóm Lập trình (Dev Lead) |
| 3 | Ước tính thời gian và chi phí quá lạc quan dẫn đến chậm tiến độ. | Chi phí/Thời gian | 2 (Vừa) | 2 (Vừa) | 4 (Mức 3) | Áp dụng kỹ thuật ước tính 3 điểm (Pessimistic, Optimistic, Most Likely) và sử dụng ngân sách dự phòng khi cần thiết. | Quản lý Dự án (PM) |
| 4 | Ban quản trị/Người dùng cuối từ chối nghiệm thu sản phẩm. | Khách hàng | 1 (Thấp) | 2 (Vừa) | 2 (Mức 2) | Thiết lập tiêu chí nghiệm thu định lượng rõ ràng. Tổ chức các buổi Demo và Đánh giá mẫu thử thường xuyên (tuần/Sprint). | Quản lý Dự án (PM) |
| 5 | Nhân sự phải tham gia nhiều dự án cùng lúc hoặc rời dự án. | Nguồn lực | 1 (Thấp) | 2 (Vừa) | 2 (Mức 2) | Đào tạo chéo (Cross-training) cho các thành viên. Ghi chú tài liệu kỹ thuật/mã nguồn đầy đủ (Javadocs/README). | Quản lý Dự án (PM) |

Giải thích các mức độ:

- Xác suất (L) & Tác động (I): Đánh giá theo thang điểm 1 (Thấp), 2 (Vừa), 3 (Cao).

- Mức độ Rủi ro (L x I):

  - Mức 1 (Trivial): Không ảnh hưởng đáng kể.

  - Mức 2 (Minor): Không ảnh hưởng đáng kể đến dự án.

  - Mức 3 (Major): Tác động đến dự án, nhưng dự án vẫn thực hiện được (Cần theo dõi và hành động).

  - Mức 4 (Serious): Tác động đáng kể, một số công việc không thực hiện được (Cần hành động khẩn cấp).

  - Mức 5 (Critical): Không thể tiếp tục dự án.