TUYÊN NGÔN DỰ ÁN (PROJECT CHARTER)

1. THÔNG TIN CHUNG

- Tên dự án: Xây dựng phần mềm quản lý và thu phí ở chung cư Blue Moon.

- Nhà tài trợ dự án: Ban quản trị chung cư Blue Moon (hoặc Công ty ABC - tùy bạn chọn) .

- Đơn vị thực hiện: Nhóm 1.

- Mức độ ảnh hưởng: Phần mềm nội bộ, thay đổi cách thức quản lý thông tin thu phí và thông tin hộ dân cư ở chung cư Blue Moon.

2. ĐỘI NGŨ THỰC HIỆN

- Người quản lý dự án (PM): Đào Trường Anh – 20235639.

- Thành viên dự án:

  - Nguyễn Đồng Minh Anh – 20235646

  - Đoàn Đình Bằng – 20235662

  - Lê Minh Hiếu - 20235710

3. CÁC BÊN LIÊN QUAN KHÁC

- Đại diện khách hàng: Ông Nguyễn Văn C, Trưởng ban quản trị.

- Đại diện người dùng cuối: Bà Phạm Thị A, Kế toán ban quản trị.

4. TUYÊN BỐ PHẠM VI DỰ ÁN

- Bối cảnh và động cơ: Hiện tại, Ban quản trị quản lý thu phí thủ công (Excel, sổ sách), hiệu quả chưa cao. Cần phần mềm để quản lý thu phí và thông tin cư dân thông suốt .

- Mục đích: Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý các loại phí (dịch vụ, quản lý, đóng góp...) và quản lý thông tin hộ gia đình, nhân khẩu.

- Mục tiêu:

  - Quản lý được 100% các loại phí cần thu.

  - Quản lý được 100% thông tin hộ gia đình và biến động nhân khẩu.

- Sản phẩm bàn giao:

  - Bộ cài đặt phần mềm (Desktop Application).

  - Mã nguồn phần mềm.

  - Tài liệu kỹ thuật: SRS, Thiết kế, Kiểm thử, Hướng dẫn sử dụng.

- Phạm vi dự án:

  - Bao gồm: Đặc tả, phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử, triển khai.

  - Không bao gồm: Nhập liệu thông tin đầu vào (nhân khẩu, hộ khẩu).

  - Phạm vi sản phẩm: 3 module chính (Quản lý thu phí, Quản lý người dùng, Quản lý hộ gia đình) .

- Ngân sách: 100.000.000 VNĐ (dự kiến).

- Lịch trình:

  - Bàn giao thử nghiệm: 14/10/2025.

  - Hoàn thành: 30/12/2025.

5. RỦI RO VÀ GIẢ ĐỊNH

- Rủi ro kỹ thuật: Công nghệ mới, team chưa quen.

- Giả định: Khách hàng sẽ hỗ trợ thử nghiệm và phản hồi kịp thời .